**Acta de Constitución del Proyecto**

**“Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales (PPAFE)”**

**Fecha 02/02/2024**

Autor: INAP

Fecha de creación: 02 de enero, 2024

Última modificación: 02 de enero, 2024

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

**Contenido**

Información del proyecto

Propósito y justificación del proyecto

Descripción del proyecto y entregables

Requerimientos de alto nivel

Objetivos generales

Objetivos específicos

Premisas y restricciones

Riesgos iniciales de alto nivel

Cronograma de hitos principales

Presupuesto estimado

Lista de interesados

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad

Personal y recursos asignados

Aprobaciones.

## Información del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | **Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León** |
| **Representante de la organización** | Néstor Ibarra Palomares |
| **Nombre del proyecto** | “Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales (PPAFE)” |
| **Fecha de preparación** |  |
| **Período del proyecto** |  |

## Patrocinador / Patrocinadores

| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** |
| --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Garza Ibarra | Secretario De Finanzas Y Tesorero General Del Estado De Nuevo León | Gobierno de Nuevo León |
| Raúl Sergio González Treviño | Subsecretario de Egresos | Gobierno de Nuevo León |
| Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información de SFyTGE | Gobierno de Nuevo León |

## 

## Propósito y Justificación del Proyecto

El **Gobierno de Nuevo León**, en cumplimiento con el **Artículo 6 y Anexo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal**, requiere un **portal público** que permita la publicación y consulta de la información financiera relacionada con los montos asignados a los municipios a través de **Participaciones Federales, Participaciones Estatales, Aportaciones Federales y Aportaciones Estatales**.

Actualmente, la dispersión de datos y la falta de integración entre sistemas dificultan el acceso a información clara y confiable. Este proyecto busca centralizar toda la información en una sola plataforma accesible, asegurando **transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo**.

## 

## Descripción del Proyecto y Entregables.

El **Portal PPAFE** será una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía y entidades gubernamentales **consultar información detallada sobre la distribución de los recursos financieros en el estado de Nuevo León**.

### **Entregables principales**

* Portal Público con acceso a información de Participaciones y Aportaciones.
* Consulta de Montos, Acuerdos y Memorias de Cálculo.
* Filtros avanzados para búsqueda por Municipio, Fondo y Periodo.
* Visualización de datos mediante tablas interactivas y gráficos.
* Panel Administrativo para la gestión y publicación de la información.

Los sprint tendrán un tiempo de desarrollo de 2 semanas:

* Prototipo funcional del sistema con los módulos de los procesos
* Prototipo funcional del sistema con los módulos de los procesos de la administración del sistema.
* **Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales (PPAFE)**

## Requerimientos de alto nivel

Para el desarrollo de la **Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales (PPAFE)**, es fundamental definir los requerimientos de alto nivel que guiarán el diseño y la implementación del sistema. Estos requerimientos abarcan aspectos clave como la centralización de datos, accesibilidad, seguridad y cumplimiento normativo.

A continuación, se detallan los principales requerimientos de alto nivel que deberá cumplir la plataforma:

* Centralización de datos financieros en una única plataforma.
* Accesibilidad para usuarios con distintos roles y permisos.
* Seguridad y cumplimiento con normativas vigentes.
* Generación de reportes y descargas en formato Excel y PDF.
* Interoperabilidad con sistemas financieros actuales.

## Objetivos generales

El principal objetivo del proyecto es **mejorar la accesibilidad, transparencia y eficiencia** en la consulta de la información financiera relacionada con las participaciones y aportaciones en el estado de Nuevo León.

El portal permitirá que ciudadanos, investigadores y funcionarios gubernamentales puedan acceder de manera sencilla a los datos de distribución de recursos, asegurando **rendición de cuentas y cumplimiento legal**.

El proyecto se enfocará en la integración con los sistemas existentes de la institución, asegurando una transición fluida y minimizando impactos en la operación diaria. La plataforma estará diseñada para ser escalable, permitiendo futuras mejoras y adaptaciones conforme a las necesidades de la organización.

# 

# **Objetivos específicos**

Para alcanzar el objetivo general del proyecto, se han definido una serie de objetivos específicos que guiarán su desarrollo e implementación. Estos objetivos permitirán establecer criterios medibles de éxito y garantizar que la plataforma cumpla con las expectativas de los usuarios y las necesidades operativas de la institución.

A continuación, se presentan los objetivos específicos del proyecto:

* Publicar información detallada de los **montos asignados a los municipios**.
* Facilitar la descarga de **Acuerdos y Memorias de Cálculo**.
* Implementar **herramientas de búsqueda y filtrado**.
* Integrar **visualizaciones en tablas y documentos PDF** para una mejor comprensión de los datos.
* Garantizar que la información cumpla con los **requisitos legales y normativos**.

## Premisas y restricciones.

### **Premisas:**

* El sistema se desarrollará con tecnologías modernas y escalables.
* Se garantizará la publicación de datos conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
* El sistema será accesible tanto para el gobierno como para el público en general.
* Se brindará capacitación a los usuarios finales sobre el uso de la plataforma.

### **Restricciones:**

* El desarrollo debe completarse dentro del plazo y presupuesto establecido.
* La infraestructura tecnológica debe alinearse con los recursos disponibles.
* La seguridad de la información es prioritaria y debe cumplir con estándares establecidos.

## Riesgos iniciales de alto nivel

* **Retrasos en la implementación** debido a problemas técnicos o cambios en los requerimientos.
* **Falta de adopción por parte de los usuarios** si no se proporciona capacitación adecuada.
* **Riesgos de seguridad y cumplimiento** si no se implementan correctamente las normativas aplicables.
* **Limitaciones presupuestarias** que afecten el alcance del proyecto

## Cronograma de hitos principales

|  |  |
| --- | --- |
| Hito | Fecha Estimada |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Lista de interesados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Puesto |
| 1 | Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información de SFyTGE |
| 2 | Cesar Rivera | Gobierno de Nuevo León |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

## Dirección y Gerencia de Proyecto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Departamento/División | Rama ejecutiva |
| Miguel Ángel Vega Quintero. | Director de Proyectos | INAP |  |
| Alfonso Ortiz Espinoza | Gerente del Proyecto | INAP |  |

## Nivel de autoridad

|  |  |
| --- | --- |
| Área de autoridad | Nombre |
| Decisiones de personal (Staffing) | Gerente del Proyecto |
| Decisiones técnicas | Gerente del Proyecto |
| Resolución de conflictos | Gerente del Proyecto |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Gerente del Proyecto |

## Equipo INAP

1. Alberto Sobrado Garnica – Gerente General de Proyecto INAP
2. Ing. Miguel Ángel Vega Quintero- Director de Proyecto
3. Ing. Alfonso Oswaldo Ortiz Espinoza – Gerente de Proyecto
4. Ing. Jonathan Bustos
5. Ing. Jesús Landeros
6. Ing. Pedro Pardo
7. Ing. Gerardo Flores
8. Diseñadora Mayra Cortez
9. Ing. Heriberto Cantú

# **Aprobaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORA / REVISA** | **AUTORIZA** |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica  Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares  Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***