Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León

Coordinación de Gestión de Información

“Implementación del Portal para la Administración de Mantenimiento de Edificios”

Kick Off Del Proyecto

Autor:				INAP

Fecha de creación:		02 de junio de 2026

Última modificación:		02 de junio de 2026

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

g

Contenido

1.0 Información del proyecto	3

1.1 Patrocinadores	3

2.0 Introducción	4

3.0 Propósito y justificación del proyecto	4

4.0 Presentación general del proyecto	5

5.0 Visión, objetivos y alcance inicial	5

Objetivos del Proyecto	5

Alcance inicial	6

6.0 Áreas de interés e interesados	6

7.0 Equipo de Proyecto	7

8.0 Módulos y funcionalidades consideradas	8

9.0 Agenda inicial y dinámica de trabajo	9

10.0 Entregables iniciales y acuerdos	10

Entregables sugeridos	10

Acuerdos base	10

11.0 Riesgos iniciales y consideraciones	11

12.0 Firmas	12

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación del Portal para la Administración de Mantenimiento de Edificios |
| Nombre corto | PAME |
| Documento funcional de referencia | Manual de Operaciones de Administración de Mantenimiento de Edificios, versión 1.0 |
| Fecha de preparación | 02 de junio de 2026 |
| Periodo estimado del proyecto | Por definir conforme al plan de trabajo autorizado |
| Modalidad de trabajo | Levantamiento, validación funcional, desarrollo/ajustes, pruebas, capacitación y despliegue por etapas |

# 1.1 Patrocinadores

| Cargo / Rol | Departamento / Área |
| --- | --- |
| Patrocinador institucional | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado |
| Responsable funcional del sistema | Área responsable de mantenimiento de edificios |
| Responsable de seguimiento tecnológico | Coordinación de Gestión de Información |

# 2.0 Introducción

El Portal para la Administración de Mantenimiento de Edificios es una herramienta institucional orientada a centralizar la atención, seguimiento y cierre de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo en inmuebles gubernamentales. La plataforma permite registrar incidencias, asignar responsables, consultar el estado de los tickets, administrar equipos, proveedores, personal y usuarios, así como conservar información histórica para apoyar la trazabilidad operativa.

Este Kick Off establece el punto de arranque formal del proyecto. Su finalidad es alinear a las áreas participantes sobre el objetivo general, alcance inicial, módulos considerados, roles, agenda de trabajo, entregables, acuerdos de seguimiento y principales riesgos que deben atenderse para una implementación ordenada.

# 3.0 Propósito y justificación del proyecto

El proyecto se justifica por la necesidad de contar con un sistema centralizado que permita administrar de manera eficiente las solicitudes de mantenimiento de edificios, evitando seguimiento disperso, duplicidad de información o pérdida de evidencia operativa. A través del portal se busca que los usuarios puedan registrar tickets, consultar avances y cerrar solicitudes con mayor claridad.

La solución también fortalece la gestión interna al permitir la administración de catálogos de personal y proveedores, el control de equipos o recursos sujetos a mantenimiento, la consulta de historial y la generación de información útil para supervisión, auditoría y toma de decisiones.

# 4.0 Presentación general del proyecto

La implementación de PAME contempla la operación de módulos funcionales que cubren el flujo principal de atención: registro de tickets, clasificación por estatus, asignación de responsables internos o proveedores, edición, pausa y conclusión de solicitudes. Además, integra secciones de administración para equipos, catálogos, usuarios, ayuda y cambio de contraseña.

El trabajo se realizará de manera coordinada con las áreas funcionales, validando cada flujo con usuarios clave para asegurar que el sistema responda a las necesidades reales de operación. Se recomienda iniciar con una revisión del proceso actual de atención de incidencias y posteriormente validar los módulos existentes contra el flujo esperado por las áreas usuarias.

# 5.0 Visión, objetivos y alcance inicial

La visión del proyecto es contar con una plataforma institucional clara, trazable y sencilla de utilizar para administrar las actividades de mantenimiento de edificios de gobierno, permitiendo que las solicitudes sean atendidas con mayor control, seguimiento y evidencia.

## Objetivos del Proyecto

Centralizar el registro y seguimiento de tickets de mantenimiento preventivo y correctivo.

Permitir la asignación de responsables internos o proveedores externos para la atención de incidencias.

Facilitar la consulta de tickets por estatus, responsable, piso, tipo de incidencia u otros criterios operativos.

Administrar la información de equipos, recursos, personal, proveedores y usuarios relacionados con la operación.

Conservar el historial de mantenimientos y tickets para fines de trazabilidad, supervisión y auditoría.

Mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia de controles manuales o informales.

## Alcance inicial

- Acceso a la plataforma y selección de aplicación conforme a permisos del usuario.

- Panel de tickets con filtros rápidos, filtros avanzados, búsqueda, tabla de resultados y acciones por estatus.

- Alta, edición, pausa y conclusión de tickets de mantenimiento.

- Consulta de lista general de tickets.

- Gestión de equipos y recursos por categorías funcionales.

- Consulta de mantenimientos en proceso e historial de mantenimientos y tickets.

- Administración de catálogos de personal y proveedores.

- Gestión de usuarios, solicitudes de acceso, ayuda y cambio de contraseña.

# Áreas de interés e interesados

| Área / Interesado | Participación esperada | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Área responsable de mantenimiento de edificios | Definir reglas operativas, validar flujos y priorizar incidencias | Participación clave durante levantamiento y pruebas |
| Coordinación de Gestión de Información | Acompañar implementación tecnológica, seguimiento y control del proyecto | Responsable de coordinación técnica/funcional |
| Usuarios solicitantes | Registrar incidencias y consultar el avance de sus tickets | Requieren capacitación y guía operativa |
| Personal interno de mantenimiento | Atender tickets asignados y actualizar estatus | Puede identificarse por color o responsable asignado |
| Proveedores externos | Atender incidencias asignadas según especialidad | Deben estar registrados en catálogo |
| Administradores del sistema | Gestionar usuarios, permisos, catálogos y configuración base | Rol crítico para operación continua |

# 7.0 Equipo de Proyecto

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Patrocinador institucional | Autorizar prioridades, alcance y decisiones relevantes |
| Líder técnico | Coordinar desarrollo, configuración, integraciones y despliegue |
| Desarrollador Backend | Implementar servicios, reglas de negocio y persistencia de datos |
| Desarrollador Frontend | Construir pantallas, formularios, tablas y experiencia de usuario |
| QA / Validación | Ejecutar pruebas funcionales, documentar incidencias y validar correcciones |
| Usuarios clave | Probar flujos reales y confirmar que el sistema cubre la operación |

# 8.0 Módulos y funcionalidades consideradas

| Módulo | Funcionalidades principales | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Acceso a plataforma | Inicio de sesión, selección de aplicación y navegación por menú | Ingreso controlado conforme a permisos |
| Panel de Tickets | Vista por estatus, filtros por responsable, piso, tipo de incidencia y búsqueda general | Seguimiento operativo centralizado |
| Generar ticket | Captura de tipo de incidencia, datos del equipo, ubicación, descripción, responsable y evidencia | Registro formal de solicitudes |
| Editar / pausar / terminar ticket | Actualización de datos, cambio a En Espera o cierre como Concluido | Control del ciclo de vida del ticket |
| Lista general de tickets | Consulta completa de tickets registrados con edición cuando aplique | Visibilidad global para administración |
| Equipo | Categorías, tipos de recursos, registros, edición, eliminación, detalle, mantenimiento en proceso e historial | Control de activos o recursos sujetos a mantenimiento |
| Catálogos - Personal | Alta, edición, eliminación, celular, color de identificación y uso en filtros | Base confiable de responsables internos |
| Catálogos - Proveedores | Alta, edición, eliminación y teléfono de proveedores | Base confiable de proveedores externos |
| Usuarios | Alta, edición, roles, dependencia y revisión de solicitudes de acceso | Administración de cuentas y permisos |
| Ayuda / Contraseña | Consulta de ayuda y cambio seguro de contraseña | Soporte operativo básico al usuario |

# 9.0 Agenda inicial y dinámica de trabajo

| Sesión | Objetivo | Participantes sugeridos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick Off | Presentar objetivo, alcance, equipo, módulos y forma de trabajo | Patrocinadores, responsables funcionales, equipo técnico y usuarios clave | Acuerdos iniciales y próximos pasos |
| Levantamiento funcional | Revisar flujo actual de tickets, responsables, estatus, catálogos y permisos | Responsable funcional, usuarios clave y equipo de proyecto | Requerimientos validados |
| Revisión de módulos existentes | Validar pantallas del manual contra operación real | Usuarios clave, QA y equipo técnico | Lista de ajustes y brechas |
| Pruebas funcionales | Ejecutar casos de uso de alta, edición, pausa, conclusión, equipos y catálogos | QA, usuarios clave y equipo técnico | Incidencias documentadas |
| Capacitación y despliegue | Presentar operación final y criterios de soporte | Usuarios finales y administradores | Usuarios preparados para operar |

# 10.0 Entregables iniciales y acuerdos

## Entregables sugeridos

Minuta del Kick Off con acuerdos, asistentes y responsables.

Matriz de roles y permisos por tipo de usuario.

Documento de alcance funcional validado.

Backlog inicial de ajustes, mejoras o pendientes detectados en la revisión del manual.

Casos de prueba funcionales por módulo.

Plan de capacitación y guía rápida para usuarios.

Plan de despliegue y soporte inicial.

## Acuerdos base

Toda modificación de alcance deberá registrarse y validarse con el responsable funcional.

Los catálogos de personal, proveedores, equipos, roles y usuarios deberán revisarse antes de la puesta en operación.

Los usuarios clave deberán participar en pruebas para validar que los flujos reflejan la operación real.

Los tickets deberán conservar trazabilidad de estatus, responsable y evidencia cuando aplique.

La capacitación deberá considerar perfiles diferenciados: solicitante, mantenimiento, administrador y consulta.

# 11.0 Riesgos iniciales y consideraciones

| Riesgo / Consideración | Impacto posible | Acción preventiva |
| --- | --- | --- |
| Catálogos incompletos o desactualizados | Asignaciones incorrectas de tickets o recursos | Validar personal, proveedores, equipos y usuarios antes del despliegue |
| Roles y permisos no definidos | Usuarios con acceso insuficiente o excesivo | Construir matriz de permisos y validarla con responsables |
| Proceso operativo no homologado | Uso inconsistente del sistema entre áreas | Documentar flujo estándar de alta, atención, pausa y cierre |
| Falta de capacitación | Errores de captura o baja adopción | Realizar sesiones por perfil y entregar guía rápida |
| Cierre de tickets sin validación | Pérdida de control sobre atención real | Definir criterios de conclusión y responsable de validación |
| Evidencia insuficiente | Dificultad para auditoría o seguimiento posterior | Establecer reglas de carga de fotos, comentarios o documentos cuando aplique |

# 12.0 Firmas

| ELABORA / REVISA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| __________________________________ Nombre y cargo Equipo de Proyecto | __________________________________ Nombre y cargo Área responsable / Patrocinador |

****************************** FIN DEL DOCUMENTO ******************************