Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León

Coordinación de Gestión de Información

“Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE)”

Objeto y Proyección del Alcance

Autor:				INAP

Fecha de creación:		02 de enero, 2024

Última modificación:		02 de enero, 2024

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Contenido

1.0 Información del proyecto	3

1.1 Patrocinador / Patrocinadores	3

2.0 Introducción	4

3.0 Objeto y Proyección del Alcance	5

4.0 Premisas	9

5.0 Firmas	10

## 1.0 Información del proyecto

| Empresa / Organización | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |
| --- | --- |
| Representante de la organización | Néstor Ibarra Palomares |
| Nombre del proyecto | Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales (PPAFE) |
| Fecha de preparación |  |
| Período del proyecto |  |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Garza Ibarra | ### Secretario De Finanzas Y Tesorero General Del Estado De Nuevo León | Gobierno de Nuevo León |
| Raúl Sergio González Treviño | Subsecretario de Egresos | Gobierno de Nuevo León |
| Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información de SFyTGE | Gobierno de Nuevo León |

## 2.0 Introducción

Este documento define el alcance del proyecto para la creación de la Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE). El proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar y eficientar la gestión de los apoyos sociales otorgados por el Gobierno de Nuevo León, reemplazando el sistema actual que presenta limitaciones operativas, dependencia del soporte técnico y procesos manuales que retrasan la disponibilidad y transparencia de la información.

El objetivo de este documento es establecer límites claros y un entendimiento común entre todos los interesados sobre lo que el proyecto entregará. Define específicamente los entregables, funcionalidades y características que están dentro de los límites del proyecto, así como aquellas que quedan explícitamente fuera de él. Esto servirá como una guía fundamental para la toma de decisiones, la planificación y la ejecución a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Este documento define el alcance del proyecto, los objetivos a alcanzar y las expectativas de los patrocinadores e interesados clave.

## 3.0 Objeto y Proyección del Alcance

El alcance del proyecto Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE) abarca el ciclo completo de diseño, desarrollo, pruebas, implementación y capacitación de una plataforma web integral.

Plataforma Administrativa (Back-end):

- Gestión de Beneficiarios: Creación, consulta, edición y desactivación de registros de beneficiarios.

- Gestión de Usuarios y Roles: Administración de cuentas para Capturistas, Validadores y Administradores, con permisos basados en su rol.

- Gestión de Catálogos: Módulos para administrar la información central de Dependencias, Programas, Subprogramas y Tipos de Apoyo.

- Flujo de Trabajo para Publicación: Implementación de un proceso de control de cambios (Captura -> Revisión -> Validación -> Publicación) para toda la información del padrón.

- Módulo de Carga Masiva: Herramienta para que las dependencias puedan subir sus padrones a través de plantillas estandarizadas (Excel).

- Módulo de Reportes: Generación de reportes y estadísticas clave sobre los datos contenidos en la plataforma.

- Trazabilidad: Registro de auditoría (bitácora) que documente las acciones más importantes realizadas por los usuarios.

Portal Público de Transparencia (Front-end):

- Una interfaz de consulta ciudadana para visualizar la información pública del Padrón de Beneficiarios.

- Funcionalidades de búsqueda y filtrado de beneficiarios por criterios como Dependencia, Programa y Año.

- Opción para descargar los datos de las consultas en formatos abiertos (Excel/CSV).

- Sección informativa con contenido sobre "Qué es el Padrón", "Marco Jurídico" y "Preguntas Frecuentes (FAQs)".

Servicios y Documentación:

- Migración de los datos históricos del sistema anterior a la nueva plataforma PPABE.

- Capacitación funcional a los usuarios finales de las dependencias.

- Entrega de Manuales de Usuario y Manual Técnico de la plataforma.

Lo que NO está incluido en el alcance (Out-of-Scope):

- El desarrollo de cualquier funcionalidad que no esté directamente relacionada con la gestión del Padrón de Beneficiarios.

- La creación de nuevas políticas o reglas de negocio para la asignación de apoyos sociales. El sistema se limitará a reflejar las reglas ya existentes.

- La adquisición de infraestructura de hardware (servidores, redes). Se asumirá que esta es provista por el Gobierno del Estado.

- El desarrollo de una aplicación móvil (App) nativa. El alcance se limita a una plataforma web accesible desde navegadores de escritorio y móviles.

- La gestión y actualización continua del contenido informativo (Marco Jurídico, FAQs) posterior al lanzamiento del proyecto. Esta será una tarea operativa.

- El desarrollo de integraciones o APIs para el consumo de datos de PPABE por parte de otros sistemas gubernamentales, a menos que se especifique explícitamente en los requerimientos detallados.

La proyección del alcance del proyecto tiene como objetivo entregar una plataforma completamente funcional, escalable y adaptable a futuras necesidades, incluyendo la posibilidad de integrar nuevos reportes y mecanismos de análisis de datos.

## 4.0 Premisas

El éxito y la planificación de este proyecto se basan en las siguientes premisas (supuestos considerados como verdaderos):

- Disponibilidad de los Interesados: El personal clave y los ejecutivos de las dependencias y del Gobierno de Nuevo León estarán disponibles para participar en reuniones, validaciones y firmas de aprobación según lo requiera el cronograma del proyecto.

- Colaboración de las Dependencias: Se cuenta con la total colaboración de las dependencias para la extracción de datos históricos, la validación de los requerimientos y la realización de las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

- Infraestructura Tecnológica: La infraestructura de TI necesaria (servidores de desarrollo, pruebas y producción) será proporcionada y configurada por las áreas correspondientes del Gobierno del Estado en tiempo y forma.

- Acceso a Servicios Externos: Se garantizará el acceso continuo y funcional a los web services de entidades como RENAPO para la validación de la CURP de los beneficiarios.

- Prioridad del Proyecto: El proyecto PPABE es considerado de alta prioridad, por lo que contará con el respaldo institucional necesario para resolver posibles impedimentos.

- Formatos Unificados: Se parte de la base de que los formatos de datos y plantillas a utilizar son consistentes y aplicables para todas las dependencias involucradas.

# 5.0 FIRMAS

| ELABORA / REVISA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************