Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León

Coordinación de Gestión de Información

“Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE)”

Kick Off

Autor:				INAP

Fecha de creación:		02 de enero, 2024

Última modificación:		02 de enero, 2024

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Contenido

1.0 Información del proyecto	3

2.0 Introducción	3

3.0 Propósito y Justificación del Proyecto	5

4.0 Marco Legal del Padrón de Beneficiarios en Nuevo León	6

5.0 Presentación General del Proyecto	7

6.0 Visión y Objetivos	8

7.0 Áreas de Interés e Interesados	9

8.0 Equipo INAP	9

9.0 Agenda de Reuniones	10

10.0 Firmas	11

## 1.0 Información del proyecto

| Empresa / Organización | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |
| --- | --- |
| Representante de la organización | Néstor Ibarra Palomares |
| Nombre del proyecto | “Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE)” |
| Fecha de preparación |  |
| Período del proyecto |  |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Garza Ibarra | Secretario De Finanzas Y Tesorero General Del Estado De Nuevo León | Gobierno de Nuevo León |
| Raúl Sergio González Treviño | Subsecretario de Egresos | Gobierno de Nuevo León |
| Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información de SFyTGE | Gobierno de Nuevo León |

## 2.0 Introducción

El Padrón de Beneficiarios del Estado de Nuevo León es un instrumento clave para la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los programas sociales. Su publicación permite supervisar la distribución de los recursos públicos destinados al desarrollo social y garantizar su uso eficiente y equitativo.

El Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE) centralizará la información de los beneficiarios de los programas sociales, asegurando su acceso público conforme a la legislación vigente y facilitando la gestión interna por parte de las dependencias gubernamentales.

En cumplimiento con el Artículo 30, Artículo 31, Artículo 31 Bis y subsecuentes (Reforma 2023) de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, se requiere un sistema que permita publicar de manera clara y estructurada la información de las ayudas de los Programas Sociales a beneficiarios del Estado de Nuevo León.

Este documento establece los objetivos, alcance y justificación del proyecto, asegurando una visión clara de su importancia y beneficios.

## 3.0 Propósito y Justificación del Proyecto

Propósito

El propósito del PPABE es desarrollar una plataforma web que permita:

✅ Publicar de manera estructurada y accesible la información del Padrón de Beneficiarios.

✅ Facilitar la carga, validación y auditoría de datos por parte de las dependencias gubernamentales.

✅ Automatizar la detección de inconsistencias y prevenir errores en la información.

Justificación

✔ Cumplimiento normativo: Obligación de publicar información conforme a la Ley de Desarrollo Social de Nuevo León y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

✔ Mayor transparencia: Facilitar el acceso ciudadano a la información sobre los programas sociales.

✔ Optimización de procesos: Reducir los tiempos de validación y control de duplicidades.

✔ Mejorar el proceso de auditorías: Implementación de validaciones en tiempo real para evitar errores en los registros y mejorar el proceso de auditorías.

## 4.0 Marco Legal del Padrón de Beneficiarios en Nuevo León

📜 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León

- Artículo 30: Mandata la integración del Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales, asegurando su transparencia, equidad y eficacia.

- Artículo 31: Asigna la responsabilidad de su gestión a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado.

📜 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León

- Principio de "Máxima Publicidad": Toda la información gubernamental debe ser pública y accesible.

- Artículo 95, Fracción XVI: Requiere la publicación del Padrón con información detallada sobre los beneficiarios.

📜 Reforma a la Ley de Desarrollo Social (2023)

- Introduce nuevos artículos que buscan evitar duplicidades en los programas, mejorar la administración del padrón y prevenir el uso indebido de los apoyos con fines electorales o comerciales.

📜 Sistema Integral de Información de Padrones de Beneficiarios (SIIPB-NL)

- Decreto que establece un marco estatal para la gestión de padrones de beneficiarios, sirviendo de referencia para el nuevo portal.

## 5.0 Presentación General del Proyecto

El Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE) será un sistema web compuesto por los siguientes módulos:

✅ Módulo de Administración:

Gestión de usuarios y dependencias.

Control de carga de información.

Validación y aprobación de datos.

✅ Módulo de Carga y Validación:

Subida de archivos con la información de beneficiarios.

Validación automática de datos (CURP, estado civil, municipio, etc.).

Reportes de errores para corrección inmediata.

✅ Módulo de Transparencia Pública:

Consulta abierta de información de beneficiarios.

Filtros por dependencia, programa y fecha.

Descarga de datos en formatos Excel y PDF.

El PPABE garantizará la disponibilidad, integridad y accesibilidad de la información, fortaleciendo la rendición de cuentas y la supervisión ciudadana.

## 6.0 Visión y Objetivos

Visión

El PPABE será la principal herramienta para la gestión y consulta del padrón de beneficiarios en Nuevo León, garantizando transparencia, eficiencia operativa y cumplimiento normativo.

Objetivos del Proyecto

- Transparencia y acceso a la información: Asegurar que los ciudadanos puedan consultar los datos de beneficiarios de forma clara y ordenada.

- Automatización del registro y validación: Implementar controles para evitar errores y duplicidades en la carga de datos.

- Optimización de auditorías: Permitir la detección rápida de inconsistencias y generar reportes detallados.

- Interoperabilidad: Facilitar la integración con bases de datos gubernamentales para la validación de información.

- Gestión centralizada de información: Reducir la dependencia de procesos manuales y mejorar la administración de datos por cada dependencia.

## 7.0 Áreas de Interés e Interesados

Áreas de Interés

- Secretaría de Finanzas y Tesorería del Gobierno del Estado de Nuevo León

- Dependencias gubernamentales encargadas de otorgar apoyos sociales

- Ciudadanos y organismos de transparencia

Interesados

- Ing. Néstor Ibarra Palomares - Coordinación de Gestión de Información

- Ing. Ruy Triay - Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado

## 8.0 Equipo INAP

- Alberto Sobrado Garnica – Gerente General de Proyecto INAP

- Ing. Miguel Ángel Vega Quintero- Director de Proyecto

- Ing. Alfonso Oswaldo Ortiz Espinoza – Gerente de Proyecto

- Ing. Heriberto Cantú

- Ing. Jonathan Bustos

- Ing. Pedro Pardo

- Ing. Gerardo Flores

- Diseñadora Mayra Cortez

## 9.0 Agenda de Reuniones

| Reunión Kick Off | Día 29/01/2024 |
| --- | --- |
| Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |  |

📅 Reunión Kickoff:

Fecha: Jueves, 10 de marzo de 2025 – 12:00 hrs

Lugar: Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE

📅 Reuniones de Desarrollo por Sprint “Metodología Ágil”


✔ Sprint 1: Definición de Requerimientos y Diseño de Mockups

✔ Sprint 2: Desarrollo del Módulo de Administración Fase 1

✔ Sprint 3: Desarrollo del Módulo de Administración Fase 2

✔ Sprint 4: Implementación del Módulo de Carga y Validación

✔ Sprint 5: Implementación del Portal de Beneficiarios

✔ Sprint 6: Pruebas y Optimización

✔ Sprint 7: Capacitación, Documentación y Robustecer el Portal

✔ Sprint 8 - Implementación y Publicación

## 10.0 Firmas

| ELABORA / REVISA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************