Reporte de actividades y requerimientos

Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales

Perfil: Tester, QA 3

Septiembre 2023

Autor:				INAP

Fecha de creación:		29 de septiembre, 2023

Última modificación:		29 de septiembre, 2023

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMyOP)

# 1. OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN

## Eficientar la gobernabilidad y los tiempos de atención a los diversos procesos administrativos transversales dependientes de sus plataformas de información, sumándole un enfoque para la implementación de la mejora continua.

# 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## - Crear e Implementar un sistema integral para el proceso de Distribución de las Participaciones Municipales

## - Eficientar la distribución de las participaciones municipales a través del uso de software, automatizando dentro de lo posible las operaciones realizadas manualmente

## - Reducir el tiempo requerido y facilitar a los involucrados el proceso del cálculo y distribución de las participaciones municipales, realizando la menor cantidad de pasos posibles.

## - Unificar el punto donde se definen y realizan los cálculos de la distribución de las participaciones Municipales.

## - Permitir realizar un sistema de consultas al día con desglose sobre los cálculos realizados para la distribución de las participaciones Municipales

# 3. VENTAJAS

- Módulo de Administración

- Módulo DCPH

- Módulo DAMOP

- Módulo DCCP

- Módulo DPCP

- Módulo DAF

- Micro sitio (Municipios)

- Micro sitio OPD’s

- Administración Configuración

- Servicios Digitales Gubernamentales:

  - CURP

  - INEGI

  - CONEVAL

  - Banxico

  - Etc

- Firma avanzada SAT

# 4. REQUERIMIENTO

Construir una plataforma web automatizada en donde se administren la Distribución de Participaciones Municipales, Distribución de Participaciones Federales, Distribución de Aportaciones Municipales, Distribución de Aportaciones Federales, Distribución de Recursos a OPD’s, misma que permitirá cumplir con los requerimientos citados de acuerdo al flujo indicado en los levantamientos de proceso.

La plataforma estará preparada para llevar a cabo el flujo contemplado para las áreas involucradas: Módulo Municipios (micrositio), Módulo OPD’s (micrositio), Dirección de Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH), Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP), Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP), Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP), Dirección de Administración Financiera (DAF).

Alcance: 
El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades, misma que permitirá cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos que cada área involucrada realice en el procesamiento de la información que le compete de acuerdo al flujo indicado en el diagrama del proceso y a saber las áreas involucradas serían Coordinación Hacendaria, Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, Dirección de Administración Financiera, y un Fideicomiso.

## Detalle general:

Desarrollo de plataforma de participaciones municipales (Versión web), el cual incluye:

  - Acceso a plataforma

  - Apartado de administración de la plataforma (catálogos, usuarios, perfiles)

  - Apartado de administración por parte de las áreas según aplique

  - Apartado de consultas y reportes

- Integración del Uso Avanzado de Firma Electrónica, para flujos de aprobación de la documentación generada por el proceso

- Desarrollo de micro sitio

## Elementos técnicos

- Revisión de cálculo de FGP: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL

- Revisión de cálculo de FF30: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL

- Revisión de cálculo de comparación   ISAN: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL

- Se han tenido visitas con los usuarios de CPH, para el regimiento de errores y requerimientos para finalizar con el cuadre de los fondos del mes de enero, febrero de 2022

- Se han atendido juntas semanales los días viernes para mostrar los avances de los proyectos con usuarios de SFyTGE de las áreas:

  - Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH)

  - Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP)

  - Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP)

  - Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP)

  - Dirección de Administración Financiera (DAF)

  - Tecnologías de la Información (TI)

  - Municipios

  - OPD’s

5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES TESTER QA3

| # | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seguimientos Pruebas Alta, Baja y Modificación de Usuarios asi como la asignación de Roles y Menús | Tester QA 3 |
| 2 | Asistencia a Reunión Avances Diarias | Tester QA 3 |

Referencia Alta, baja y modificación de usuarios

PAUA – PDRMYOP

# 6. FIRMAS

| ELABORA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Responsable de Tecnologías de Información |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************