Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León

Coordinación de Gestión de Información

“Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales”

Kick Off

Autor:				INAP

Fecha de creación:		11 de mayo, 2022

Última modificación:		11 de mayo, 2022

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Contenido

1.0 Información del proyecto	3

2.0 Introducción	3

3.0 Objeto y proyección del alcance	3

4.0 Alcance funcional por módulo	4

4.1 Cálculo de Participaciones (CPH)	4

4.2 Distribución y Aplicación (DAMOP)	4

4.3 Dirección de Administración Financiera (DAF)	4

4.4 Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP)	4

4.5 Control de Cambios (DCCP)	4

4.6 Catálogos	4

4.7 Reportes y estadísticas	5

4.8 Firma electrónica (EFIRMA)	5

4.9 Usuarios, roles y privilegios	5

5.0 Premisas	5

6.0 Exclusiones	5

7.0 FIRMAS	6

# 1.0 Información del proyecto

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) |
| Representante de la organización | Néstor Ibarra Palomares, Coordinación de Gestión de Información |
| Nombre del proyecto | Distribución de Participaciones Federales y Estatales a Municipios y Entidades (PDRMYE) |
| Fecha de preparación | 11 de agosto de 2026 |
| Patrocinador | Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León |

# 2.0 Introducción

La evolución de la tecnología y la visión de mejora continua llevan a la SFyTGE, a través de la Coordinación de Gestión de Información, a automatizar el proceso de distribución de participaciones federales y estatales a los 51 municipios de Nuevo León y a los organismos públicos del estado. El presente documento define el alcance de la plataforma PDRMYE.

# 3.0 Objeto y proyección del alcance

El propósito es desarrollar una plataforma integral que abarque todas las fases del proceso de distribución de participaciones: captura de información, cálculo, ajustes, descuentos, asignación presupuestal, solicitudes de pago, autorización, dispersión y reportes.

Objetivos:

Desarrollar una plataforma integral accesible y fácil de usar para todos los involucrados.

Mejorar la eficiencia del proceso automatizando operaciones manuales.

Reducir el tiempo y simplificar el proceso con la menor cantidad de pasos posibles.

Facilitar consultas en tiempo real con desglose detallado de la información.

Contribuir al buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas.

# 4.0 Alcance funcional por módulo

## 4.1 Cálculo de Participaciones (CPH)

Catálogos de coeficientes y cálculo de participaciones por fondo (FGP, FFM, IEPS, FOFIR, FEXHI, ISAN, COMP ISAN, ISR, IEPSGyD).

Cálculo de garantía sobre el coeficiente Art. 14 Fracción I.

Ajustes: semestral, anual e ISN con bitácora y trazabilidad.

PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) y presupuesto por recaudación.

Versionado, aprobación, borrado y recálculo de cálculos.

## 4.2 Distribución y Aplicación (DAMOP)

Consulta de participaciones por municipio y detalle de cálculo.

Aplicación de descuentos (préstamos, Banobras, SAT) y retenciones.

Pagos parciales, anticipos de participaciones y clonación de información.

Catálogos de organismos, clasificador de servicios personales, retenciones y tipos de pago.

Usuarios responsables por municipio y organismo.

## 4.3 Dirección de Administración Financiera (DAF)

Asignación de pagos, SPEI y CFDI.

Generación de número de orden de pago y autorización de egresos.

Marcado de pagos pagados / Monex.

## 4.4 Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP)

Asignación presupuestal por municipio.

Registro y autorización de solicitudes de presupuesto.

## 4.5 Control de Cambios (DCCP)

Solicitudes de cambios de municipios (cambio de cuentas, información, contactos).

## 4.6 Catálogos

Municipios, población, proyección de población, pobreza, pobreza extrema, recaudación, refrendos, territorio, facturación, ISAI, ISN.

UMAS, coeficientes, fondos, tipo de fondo, tipo de fondo cálculo, inflación (mes/año), divisas, bancos, cuentas bancarias.

Ajustes de cálculo, avisos, eventos, calendarios, notificaciones, plantillas.

## 4.7 Reportes y estadísticas

Reporteador, concentrado, formato de solicitud y requerimiento presupuestal.

Exportación a Excel, PDF y Word; reporte de fondos.

## 4.8 Firma electrónica (EFIRMA)

Bandejas: por enviar, enviados, recibidos e histórico.

Configuración y firma de documentos.

## 4.9 Usuarios, roles y privilegios

Gestión de usuarios, roles y privilegios.

Videos tutoriales, guías rápidas y preguntas frecuentes.

# 5.0 Premisas

El levantamiento de información se hará con las áreas participantes para obtener el panorama de las transacciones por área.

Evitar doble funcionalidad con SIREGOB y con hojas de Excel actuales.

La información se homologa con los convenios de la Federación y la legislación vigente.

# 6.0 Exclusiones

No incluye la recaudación directa de impuestos por parte del sistema; los datos se capturan o importan.

No sustituye a SIREGOB en su totalidad; solo consulta presupuesto y pagos.

No incluye el trámite de préstamos ante Banobras/SAT; solo la aplicación del descuento.

La dispersión real de dinero se realiza en los sistemas bancarios/fideicomiso; PDRMYE registra y da seguimiento.

# 7.0 FIRMAS

| ELABORA / REVISA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************