Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León

Coordinación de Gestión de Información

“Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales”

MVP´s y Fases del Proyecto

Autor:				INAP

Fecha de creación:		11 de mayo, 2022

Última modificación:		11 de mayo, 2022

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Contenido

1.0 Información del proyecto	3

2.0 Introducción	3

3.0 Estrategia por MVP	3

4.0 Fase 0 - Levantamiento de requerimientos	3

5.0 Fase 1 - Plataforma base (MVP 1)	3

6.0 Fase 2 - Cálculo de participaciones (MVP 2)	3

7.0 Fase 3 - Distribución y pagos (MVP 3)	4

8.0 Fase 4 - Presupuesto (MVP 4)	4

9.0 Fase 5 - Reportes y firma electrónica (MVP 5)	4

10.0 Fase 6 - Pruebas y liberación	4

11.0 Cronograma sugerido	4

9.0 FIRMAS	5

- Información del Proyecto

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema | PDRMYE - Distribución de Participaciones Federales y Estatales |
| Entregables por fase | Documentos, módulos funcionales y reportes de pruebas |
| Equipo de desarrollo | INAP (Gerente General de Proyecto y desarrolladores) |
| Usuario funcional | Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

- Introducción

El proyecto PDRMYE se desarrolla por fases o MVP (Producto Mínimo Viable), de tal forma que cada etapa entrega funcionalidad utilizable y se valida con las áreas involucradas antes de continuar.

- Estrategia por MVP

Cada MVP se compone de un alcance funcional, sus casos de prueba, capacitación y liberación. La dependencia entre fases es acumulativa: no se inicia una fase sin cerrar la anterior.

- Fase 0 - Levantamiento de requerimientos

Kick off y acta de constitución del proyecto.

Análisis de requerimientos funcionales y técnicos.

Definición del alcance, premisas y criterios de aceptación.

Entrega: documentos de análisis y alcance aprobados.

- Fase 1 - Plataforma base (MVP 1)

Inicio de sesión, roles, privilegios y control de accesos.

Navegación general, perfil de usuario y calendario.

Catálogos esenciales: municipios, bancos, cuentas bancarias, divisas, fondos y tipo de fondo.

Entrega: plataforma navegable con usuarios y roles operando.

- Fase 2 - Cálculo de participaciones (MVP 2)

Catálogos de cálculo: población, pobreza, recaudación, facturación, territorio, UMAS, inflación y coeficientes.

Cálculo mensual de participaciones por fondo y módulo CPH.

Cálculo de garantía y ajustes (semestral, anual, ISN) con bitácora.

PEF y presupuesto por recaudación.

Entrega: cálculos con trazabilidad, versionado y aprobación.

- Fase 3 - Distribución y pagos (MVP 3)

DAMOP: participaciones, descuentos, retenciones, organismos y pagos parciales.

DAF: asignación de pago, SPEI, CFDI y egresos.

Entrega: solicitudes de pago autorizadas con seguimiento de dispersión.

- Fase 4 - Presupuesto (MVP 4)

DPCP: asignación presupuestal y autorización de solicitudes.

Integración con SIREGOB para consulta de presupuesto y pagos.

Entrega: flujo completo de asignación y autorización.

- Fase 5 - Reportes y firma electrónica (MVP 5)

Reporteador, concentrados y exportación de resultados.

Firma electrónica (EFIRMA): bandejas y firma de documentos.

Avisos, videos tutoriales, guías rápidas y preguntas frecuentes.

Entrega: reportes operando y documentación de usuario.

- Fase 6 - Pruebas y liberación

Pruebas integrales (matriz y casos de prueba).

Capacitación a usuarios funcionales.

Pase a producción y acompañamiento.

- Cronograma sugerido

| Fase | MVP | Entregable principal |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | - | Análisis y alcance aprobados |
| Fase 1 | MVP 1 | Plataforma base con usuarios y roles |
| Fase 2 | MVP 2 | Módulo de cálculo (CPH) |
| Fase 3 | MVP 3 | Distribución y pagos (DAMOP/DAF) |
| Fase 4 | MVP 4 | Presupuesto (DPCP) |
| Fase 5 | MVP 5 | Reportes y firma electrónica |
| Fase 6 | - | Pruebas, capacitación y liberación |

# 9.0 FIRMAS

| ELABORA / REVISA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************