Reporte de actividades y requerimientos

Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales

Perfil: Tester, QA 3

Mayo 2023

Autor:				INAP

Fecha de creación:		31 de mayo, 2023

Última modificación:		31 de mayo, 2023

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Organismos Paraestatales (PDRMyOP)

# 1. OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN

## Eficientar la gobernabilidad y los tiempos de atención a los diversos procesos administrativos transversales dependientes de sus plataformas de información, sumándole un enfoque para la implementación de la mejora continua.

# 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## - Crear e Implementar un sistema integral para el proceso de Distribución de las Participaciones Municipales

## - Eficientar la distribución de las participaciones municipales a través del uso de software, automatizando dentro de lo posible las operaciones realizadas manualmente

## - Reducir el tiempo requerido y facilitar a los involucrados el proceso del cálculo y distribución de las participaciones municipales, realizando la menor cantidad de pasos posibles.

## - Unificar el punto donde se definen y realizan los cálculos de la distribución de las participaciones Municipales.

## - Permitir realizar un sistema de consultas al día con desglose sobre los cálculos realizados para la distribución de las participaciones Municipales

# 3. VENTAJAS

- Módulo de Administración

- Módulo DCPH

- Módulo DAMOP

- Módulo DCCP

- Módulo DPCP

- Módulo DAF

- Micro sitio (Municipios)

- Micro sitio OPD’s

- Administración Configuración

- Servicios Digitales Gubernamentales:

  - CURP

  - INEGI

  - CONEVAL

  - Banxico

  - Etc

- Firma avanzada SAT

# 4. REQUERIMIENTO

Construir una plataforma web automatizada en donde se administren la Distribución de Participaciones Municipales, Distribución de Participaciones Federales, Distribución de Aportaciones Municipales, Distribución de Aportaciones Federales, Distribución de Recursos a OPD’s, misma que permitirá cumplir con los requerimientos citados de acuerdo al flujo indicado en los levantamientos de proceso.

La plataforma estará preparada para llevar a cabo el flujo contemplado para las áreas involucradas: Módulo Municipios (micrositio), Módulo OPD’s (micrositio), Dirección de Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH), Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP), Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP), Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP), Dirección de Administración Financiera (DAF).

Alcance: 
El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades, misma que permitirá cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos que cada área involucrada realice en el procesamiento de la información que le compete de acuerdo al flujo indicado en el diagrama del proceso y a saber las áreas involucradas serían Coordinación Hacendaria, Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, Dirección de Administración Financiera, y un Fideicomiso.

## Detalle general:

Desarrollo de plataforma de participaciones municipales (Versión web), el cual incluye:

  - Acceso a plataforma

  - Apartado de administración de la plataforma (catálogos, usuarios, perfiles)

  - Apartado de administración por parte de las áreas según aplique

  - Apartado de consultas y reportes

- Integración del Uso Avanzado de Firma Electrónica, para flujos de aprobación de la documentación generada por el proceso

- Desarrollo de micro sitio

## Elementos técnicos

- Revisión de cálculo de FGP: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL

- Revisión de cálculo de FF30: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL

- Revisión de cálculo de comparación   ISAN: se revisó que los montos del mes de enero 2022 cuadren con la información que está reflejada en el portal de transparencia de gobierno de NL

- Se han tenido visitas con los usuarios de CPH, para el regimiento de errores y requerimientos para finalizar con el cuadre de los fondos del mes de enero, febrero de 2022

- Se han atendido juntas semanales los días viernes para mostrar los avances de los proyectos con usuarios de SFyTGE de las áreas:

  - Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH)

  - Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP)

  - Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP)

  - Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP)

  - Dirección de Administración Financiera (DAF)

  - Tecnologías de la Información (TI)

  - Municipios

  - OPD’s

Resumen de actividades:

1. Atención a las pruebas del Módulo Municipios > Participaciones > Participaciones y Aportaciones

2 Atención Solicitud de Pruebas del Módulo Municipios > Catálogos > Cuentas Bancarias

3.  Atención pruebas del Módulo Municipios > Información

4 Atención pruebas del Módulo Municipios > Catálogos > Avisos

5. Matriz de Pruebas Roles y Privilegios

6. Reporte de Incidencia en Mantis # 0000083 Filtro Organismos / DCCP

7. Reporte de incidencia Mantis # 0000082 Mensajes de confirmación Modulo DAMOP / Catalogo / Contacto

8 Revisión Matriz de pruebas DCCP

9. Revisión Matriz de Pruebas DAMOP

10 – 15 Reporte de Incidencias Mantis # 75- 80

16. Revisión Matriz de Pruebas Municipios.

17. Análisis botones generales plataforma PDRMEY Y DOC ELEC

18. Revisión de Matriz de Pruebas PDRMYE ORGANISMOS

19. Revisión de Matriz de Pruebas PDRMYE DPCP

20. Revisión Matriz de Pruebas PDRMYE DAF

25, 27 Reporte de incidencia en Mantis Roles y Privilegios / Privilegios de usuario / Usuarios Id en pantallas principales # 0000084,

5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES TESTER

# 6. FIRMAS

| ELABORA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Responsable de Tecnologías de Información |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************