Acta de Constitución del Proyecto

“Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE)”

Marzo 2025

Autor:				INAP

Fecha de creación:		02 de enero, 2024

Última modificación:		02 de enero, 2024

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Contenido

Información del proyecto

Propósito y justificación del proyecto

Descripción del proyecto y entregables

Requerimientos de alto nivel

Objetivos generales

Objetivos específicos

Premisas y restricciones

Riesgos iniciales de alto nivel

Cronograma de hitos principales

Presupuesto estimado

Lista de interesados

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad

Personal y recursos asignados

Aprobaciones.

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |
| --- | --- |
| Representante de la organización | Néstor Ibarra Palomares |
| Nombre del proyecto | “Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE)” |
| Fecha de preparación |  |
| Período del proyecto |  |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Garza Ibarra | ### Secretario De Finanzas Y Tesorero General Del Estado De Nuevo León | Gobierno de Nuevo León |
| Raúl Sergio González Treviño | Subsecretario de Egresos | Gobierno de Nuevo León |
| Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información de SFyTGE | Gobierno de Nuevo León |

## Propósito y Justificación del Proyecto

El Gobierno de Nuevo León, en su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los apoyos sociales, ha identificado la necesidad de modernizar y centralizar la administración de la información de los beneficiarios de los diversos programas gubernamentales.

Propósito: El propósito principal de este proyecto es centralizar, gestionar y transparentar la información de todos los beneficiarios de los programas de ayuda social del Gobierno de Nuevo León a través de una plataforma tecnológica unificada, segura y eficiente.

Justificación: Actualmente, la gestión del padrón de beneficiarios se apoya en un sistema con una interfaz de administración limitada y procesos que requieren una considerable intervención manual. Esta situación consume un tiempo valioso del personal de soporte técnico y de las dependencias, generando retrasos en la actualización y consulta de la información. La creación de la nueva Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE) se justifica por la necesidad crítica de:

- Modernizar la gestión: Reemplazar el sistema actual por una solución robusta que automatice los procesos.

- Optimizar recursos: Liberar al personal técnico de tareas repetitivas y reducir los tiempos de espera para las dependencias.

- Garantizar la integridad y transparencia: Asegurar que la información sea precisa, esté actualizada y sea accesible de acuerdo con la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.

- Mejorar la toma de decisiones: Proveer herramientas de reporte y análisis para una mejor planificación y auditoría de los apoyos sociales.

## Descripción del Proyecto y Entregables.

El proyecto PPABE consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma web integral que contará con dos componentes principales: un portal administrativo para la gestión interna de la información y un portal público para la consulta ciudadana. La plataforma permitirá a cada dependencia gubernamental autorizada cargar, validar y administrar la información de sus beneficiarios de manera autónoma y controlada.

Principales Entregables del Proyecto:

- Plataforma de Administración Interna (Back-end): Módulo seguro para la gestión de beneficiarios, programas, dependencias, catálogos y usuarios con roles definidos.

- Portal Público de Transparencia (Front-end): Interfaz de consulta pública que mostrará la información no sensible de los beneficiarios, cumpliendo con la normativa de transparencia.

- Módulo de Carga y Validación de Datos: Herramientas para la carga masiva de datos (vía plantillas) y validaciones automáticas para asegurar la calidad de la información.

- Módulo de Reportes: Funcionalidad para generar reportes estándar y personalizados sobre los beneficiarios y los apoyos otorgados.

- Documentación Completa: Incluye el manual de usuario para los diferentes roles y el manual técnico de la plataforma.

- Plan y Ejecución de Migración de Datos: Estrategia y proceso para la carga del padrón histórico en la nueva plataforma.

- Capacitación a Usuarios: Sesiones de formación para el personal de las dependencias que operarán la plataforma.

Los sprint tendrán un tiempo de desarrollo de 2 semanas:

- Prototipo funcional del sistema con los módulos de los procesos

- Prototipo funcional del sistema con los módulos de los procesos de la administración del sistema.

- Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales (PPAFE)

## Requerimientos de alto nivel

Para el desarrollo de la Portal Plataforma del Padrón de Beneficiarios (PPABE), es fundamental definir los requerimientos de alto nivel que guiarán el diseño y la implementación del sistema. Estos requerimientos abarcan aspectos clave como la centralización de datos, accesibilidad, seguridad y cumplimiento normativo.

A continuación, se detallan los principales requerimientos de alto nivel que deberá cumplir la plataforma:

- Sistema de gestión de usuarios con roles y permisos definidos (Capturista, Validador, Administrador).

- Catálogos centralizados para la administración de Dependencias, Programas, Subprogramas y Tipos de Apoyo.

- Módulo para el registro y actualización de la información de los beneficiarios, incluyendo datos demográficos y de contacto.

- Flujo de trabajo (workflow) para la captura, revisión, validación y publicación de la información.

- Herramientas para la carga masiva de beneficiarios mediante plantillas de Excel estandarizadas.

- Validación de datos para asegurar la integridad (ej. formato de CURP, catálogos predefinidos).

- Portal público con capacidades de búsqueda y filtrado por dependencia, programa y año.

- Capacidad de exportar la información pública en formatos abiertos (Excel, CSV).

- Generación de un registro de trazabilidad (bitácora) para todas las acciones importantes realizadas en el sistema.

## Objetivos generales

El principal objetivo del proyecto es mejorar la accesibilidad, transparencia y eficiencia en la consulta de la información de beneficiarios relacionada con los programas de ayuda social en el estado de Nuevo León.

El portal permitirá que ciudadanos, investigadores y funcionarios gubernamentales puedan acceder de manera sencilla a los datos de beneficiarios de los recursos, asegurando rendición de cuentas y cumplimiento legal.

El proyecto se enfocará en la integración con los sistemas existentes de la institución, asegurando una transición fluida y minimizando impactos en la operación diaria. La plataforma estará diseñada para ser escalable, permitiendo futuras mejoras y adaptaciones conforme a las necesidades de la organización.

- Centralizar: Consolidar toda la información del padrón de beneficiarios del Gobierno de Nuevo León en una única plataforma.

- Transparentar: Cumplir con la normativa de transparencia al proveer un portal de consulta pública confiable y accesible.

- Optimizar: Agilizar y automatizar los procesos de carga y validación de información, reduciendo la carga operativa.

- Controlar: Fortalecer el control interno y la auditoría sobre los programas de ayuda social mediante información precisa y trazable.

# Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general del proyecto, se han definido una serie de objetivos específicos que guiarán su desarrollo e implementación. Estos objetivos permitirán establecer criterios medibles de éxito y garantizar que la plataforma cumpla con las expectativas de los usuarios y las necesidades operativas de la institución.

A continuación, se presentan los objetivos específicos del proyecto:

- Desarrollar un módulo administrativo que permita a cada dependencia gestionar su padrón de beneficiarios de forma autónoma antes del cierre del primer semestre del proyecto.

- Implementar un portal público que permita la consulta ciudadana de la información, disponible desde el primer día de lanzamiento de la plataforma.

- Reducir en un 70% el tiempo requerido para la consolidación y validación de los reportes trimestrales de beneficiarios.

- Automatizar la validación de la estructura de datos en el 100% de las cargas de información para minimizar errores.

- Establecer un flujo de trabajo basado en roles que asegure que toda la información sea revisada y validada antes de su publicación.

## Premisas y restricciones.

### Premisas:

- El equipo del proyecto y los ejecutivos clave del Gobierno de Nuevo León designados para la firma y aprobación mantendrán su disponibilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

- Las dependencias gubernamentales colaborarán activamente para proporcionar la información histórica y la retroalimentación necesaria.

- La infraestructura tecnológica (servidores, bases de datos) requerida para el desarrollo y despliegue será aprovisionada por el área de TI del Gobierno de Nuevo León según el plan del proyecto.

- Se tendrá acceso a los servicios de validación de identidad necesarios (ej. RENAPO) para la verificación de la CURP.

### Restricciones:

- El proyecto deberá desarrollarse dentro del presupuesto asignado.

- La plataforma debe cumplir estrictamente con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

- El desarrollo se realizará utilizando la pila tecnológica autorizada por la Dirección de Tecnologías de la Información del Gobierno de Nuevo León.

- El plazo para la puesta en producción de la primera versión funcional de la plataforma está definido en el cronograma del proyecto.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Calidad de los Datos: Que la información histórica a migrar sea inconsistente o de baja calidad, requiriendo un esfuerzo de limpieza no previsto.

- Resistencia al Cambio: Que el personal de las dependencias muestre resistencia a adoptar la nueva plataforma y los nuevos procesos.

- Ampliación del Alcance: Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el alcance inicial que puedan impactar el cronograma y el presupuesto.

- Disponibilidad de Terceros: Retrasos o fallas en la disponibilidad de servicios externos necesarios para las validaciones de datos (ej. servicio de RENAPO).

- Complejidad Técnica: Que surjan desafíos técnicos no previstos durante el desarrollo o la integración de los componentes de la plataforma.

## Cronograma de hitos principales

| ## Hito | ## Fecha Estimada |
| --- | --- |

## Lista de interesados

| No. | Nombre | Puesto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información de SFyTGE |
| 2 | Cesar Rivera | Gobierno de Nuevo León |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

## Dirección y Gerencia de Proyecto.

| ## Nombre | ## Cargo | ## Departamento/División | ## Rama ejecutiva |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Miguel Ángel Vega Quintero. | ## Director de Proyectos | ## INAP |  |
| ## Alfonso Ortiz Espinoza | ## Gerente del Proyecto | ## INAP |  |

## Nivel de autoridad

| ## Área de autoridad | ## Nombre |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | ## Gerente del Proyecto |
| Decisiones técnicas | ## Gerente del Proyecto |
| Resolución de conflictos | ## Gerente del Proyecto |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | ## Gerente del Proyecto |

## Equipo INAP

- Alberto Sobrado Garnica – Gerente General de Proyecto INAP

- Ing. Miguel Ángel Vega Quintero- Director de Proyecto

- Ing. Alfonso Oswaldo Ortiz Espinoza – Gerente de Proyecto

- Ing. Pedro Pardo

- Ing. Heriberto Cantú

- Ing. Bryan Aguirre

- Diseñadora Mayra Cortez

# Aprobaciones

| ELABORA / REVISA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************