Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León

Coordinación de Gestión de Información

“Implementación de la Plataforma para la

Administración de Mantenimientos de TI”

Kick Off Del Proyecto

Autor:				INAP

Fecha de creación:		02 de junio de 2026

Última modificación:		02 de junio de 2026

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Contenido

1.0 Información del proyecto	3

1.1 Patrocinadores	3

2.0 Introducción	4

3.0 Propósito y justificación del proyecto	4

4.0 Presentación general del proyecto	4

5.0 Visión, objetivos y alcance inicial	5

Objetivos del proyecto	5

Alcance inicial	5

Fuera del alcance inicial	6

6.0 Áreas de interés e interesados	6

7.0 Equipo del proyecto	7

8.0 Roles funcionales de la plataforma	7

9.0 Módulos y funcionalidades consideradas	8

10.0 Agenda inicial y dinámica de trabajo	9

12.0 Riesgos iniciales y consideraciones	10

13.0 Firmas	11

# 1.0 Información del proyecto

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |
| Nombre del proyecto | Implementación de la Plataforma para la Administración de Mantenimientos de TI |
| Nombre corto | PAMTICS |
| Descripción institucional | Aplicación para la gestión eficiente del mantenimiento y de los servicios tecnológicos. |
| Documento funcional de referencia | Manual de PAMETICS, versión 1.0 |
| Fecha de preparación | 24 de junio de 2026 |
| Periodo estimado del proyecto | 5 meses |
| Modalidad de trabajo | Levantamiento, validación funcional, desarrollo o ajustes, pruebas, capacitación y despliegue por etapas |

# 1.1 Patrocinadores

| Cargo / Rol | Departamento / Área |
| --- | --- |
| Patrocinador institucional | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado |
| Responsable funcional del sistema | Centro de Cómputo, Comunicaciones y Tecnología |
| Responsable de seguimiento tecnológico | Coordinación de Gestión de Información |

# 2.0 Introducción

La Plataforma para la Administración de Mantenimientos de TI (PAMTICS) es una herramienta institucional orientada a centralizar el registro, atención, seguimiento y cierre de solicitudes relacionadas con equipos de cómputo, infraestructura tecnológica, sistemas institucionales, redes, telecomunicaciones, software, licenciamiento y otros servicios de tecnología.

Este Kick Off establece el arranque formal del proyecto y alinea a las áreas participantes respecto del objetivo general, alcance inicial, roles, módulos, dinámica de trabajo, entregables y principales riesgos. El documento servirá como referencia para organizar el levantamiento funcional, la validación de la plataforma, las pruebas de calidad y la preparación de la puesta en operación.

# 3.0 Propósito y justificación del proyecto

El proyecto surge de la necesidad de contar con un punto único para administrar incidencias y solicitudes tecnológicas, evitando que la atención dependa de correos aislados, mensajes informales, hojas de cálculo o seguimientos sin trazabilidad. PAMTICS permitirá que cada solicitud tenga un número de reporte, una categoría, una ubicación, una persona responsable, un estatus y evidencia relacionada.

La solución busca mejorar el control operativo del Centro de Cómputo, Comunicaciones y Tecnología, facilitar la asignación de trabajos a personal interno o proveedores, conservar el historial de atención y generar información útil para supervisión, auditoría y toma de decisiones.

# 4.0 Presentación general del proyecto

PAMTICS contempla un flujo principal basado en tickets. Los usuarios solicitantes registran una incidencia o requerimiento; el personal autorizado revisa la información, asigna la atención y actualiza el estatus hasta su conclusión. La plataforma organiza los tickets como Pendientes, En Proceso y Concluidos, y permite localizar información mediante filtros, búsqueda y herramientas de exportación.

Además del flujo de tickets, el sistema incluye categorías de atención para Soporte técnico, Siregob, Tesorería virtual y Otros, así como módulos de administración de personal, proveedores, estatus de equipos, usuarios, solicitudes de acceso y materiales de ayuda.

# 5.0 Visión, objetivos y alcance inicial

La visión del proyecto es disponer de una plataforma institucional sencilla, trazable y organizada para administrar el mantenimiento de TI y los servicios tecnológicos, permitiendo que las solicitudes se atiendan con mayor claridad, control y oportunidad.

## Objetivos del proyecto

- Centralizar el registro y seguimiento de incidencias y solicitudes tecnológicas.

- Permitir la asignación de responsables internos o proveedores externos.

- Facilitar la consulta de tickets por estatus, solicitante, piso, tipo de incidencia y otros criterios operativos.

- Clasificar las solicitudes por sistema, equipo, servicio o categoría tecnológica.

- Administrar personal de tecnología, proveedores, estatus de equipos y usuarios.

- Conservar trazabilidad desde la creación del ticket hasta su conclusión.

- Reducir la dependencia de controles manuales y mejorar la disponibilidad de información para supervisión.

## Alcance inicial

- Acceso a la plataforma y navegación conforme a los permisos asignados.

- Panel de Tickets con estatus, filtros, búsqueda, tabla de resultados y exportación.

- Creación de tickets con datos del equipo, ubicación, descripción, asignación y evidencia.

- Consulta de Mis Tickets para usuarios solicitantes.

- Clasificación de solicitudes en Soporte técnico, Siregob, Tesorería virtual y Otros.

- Administración de personal de tecnología y proveedores.

- Administración de estatus de equipos.

- Gestión de usuarios, roles y solicitudes de acceso.

- Administración de guías, videos y preguntas de ayuda.

- Cambio de contraseña y cierre seguro de sesión.

## Fuera del alcance inicial

Integraciones no autorizadas con sistemas externos.

Automatizaciones adicionales no documentadas en el manual funcional vigente.

Cambios mayores de infraestructura o sustitución de plataformas institucionales relacionadas.

Nuevos módulos que no hayan sido priorizados y aprobados por el responsable funcional.

# 6.0 Áreas de interés e interesados

| Área / Interesado | Participación esperada | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Centro de Cómputo, Comunicaciones y Tecnología | Definir reglas operativas, validar categorías, prioridades y flujos de atención. | Área funcional principal. |
| Coordinación de Gestión de Información | Coordinar seguimiento técnico y funcional del proyecto. | Responsable de acompañamiento institucional. |
| Usuarios solicitantes | Registrar incidencias y consultar el avance de sus tickets. | Requieren capacitación y guía operativa. |
| Supervisores | Revisar, asignar y dar seguimiento a solicitudes para su atención. | Rol clave en la operación diaria. |
| Personal de tecnología | Atender tickets asignados y actualizar información operativa. | Puede identificarse por color en el panel. |
| Proveedores externos | Atender incidencias asignadas según especialidad. | Deben estar registrados en catálogo. |
| Administradores del sistema | Gestionar usuarios, roles, catálogos, ayudas y configuración base. | Rol crítico para la continuidad operativa. |
| Usuarios de tablero | Consultar información o actividades mostradas en tableros autorizados. | Acceso de consulta conforme a permisos. |

# 7.0 Equipo del proyecto

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Patrocinador institucional | Autorizar prioridades, alcance y decisiones relevantes. |
| Responsable funcional | Definir reglas de negocio, validar flujos y aceptar entregables funcionales. |
| Líder técnico | Coordinar arquitectura, desarrollo, configuración, integraciones y despliegue. |
| Desarrollador Backend | Implementar servicios, reglas de negocio, seguridad y persistencia de datos. |
| Desarrollador Frontend | Construir pantallas, formularios, tablas y experiencia de usuario. |
| QA / Validación | Ejecutar pruebas funcionales, registrar incidencias y verificar correcciones. |
| Usuarios clave | Probar escenarios reales y confirmar que la plataforma cubre la operación. |
| Responsable de infraestructura | Preparar ambientes, respaldos, accesos, certificados y despliegues. |

# 8.0 Roles funcionales de la plataforma

Los permisos deberán validarse mediante una matriz de roles. De forma inicial, la plataforma considera los siguientes perfiles:

| Rol | Descripción funcional inicial | Control interno |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Administra la plataforma, usuarios, roles, catálogos, ayudas y configuración general. | ADMIN |
| Solicitante | Registra solicitudes de mantenimiento de TI y consulta sus propios tickets. | SOLICITANTE |
| Supervisor | Revisa, asigna y da seguimiento a solicitudes para su atención. | SUPERVISOR |
| Tablero | Consulta el tablero de actividades o información operativa autorizada. | TABLEROSOTANO |

La definición definitiva de permisos deberá acordarse con el responsable funcional y documentarse antes de la puesta en operación. Ningún usuario deberá tener acceso a funciones que no correspondan a sus responsabilidades.

# 9.0 Módulos y funcionalidades consideradas

| Módulo | Funcionalidades principales | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Acceso a plataforma | Inicio de sesión, selección de aplicación y navegación por menú. | Ingreso controlado conforme a permisos. |
| Panel de Tickets | Vista por estatus, filtros por piso, solicitante y tipo de incidencia; búsqueda y exportación. | Seguimiento operativo centralizado. |
| Creación de ticket | Captura de incidencia, patrimonio, serie, ubicación, descripción, responsable y evidencia. | Registro formal y trazable de solicitudes. |
| Mis Tickets | Consulta de solicitudes del usuario autenticado y filtro por estatus. | Visibilidad para el solicitante. |
| Equipos y categorías | Soporte técnico, Siregob, Tesorería virtual y Otros. | Clasificación correcta de solicitudes. |
| Personal de Tecnología | Alta, edición, eliminación, celular y color de identificación. | Catálogo confiable de responsables internos. |
| Proveedores | Alta, edición, eliminación y contacto de proveedores. | Catálogo de atención externa. |
| Estatus de Equipos | Administración de descripciones de condición operativa. | Homologación del estado de los equipos. |
| Usuarios y accesos | Alta de usuarios, roles, dependencia y revisión de solicitudes. | Control de cuentas y permisos. |
| Administración de ayudas | Gestión de guías, videos y preguntas por menú. | Soporte funcional actualizado. |
| Cambio de contraseña | Actualización segura de credenciales. | Protección de la cuenta del usuario. |

# 10.0 Agenda inicial y dinámica de trabajo

| Sesión | Objetivo | Participantes sugeridos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick Off | Presentar objetivo, alcance, equipo, roles, módulos y forma de trabajo. | Patrocinadores, responsables funcionales, equipo técnico y usuarios clave. | Acuerdos iniciales y próximos pasos. |
| Levantamiento funcional | Revisar flujo de tickets, categorías, responsables, estatus, catálogos y permisos. | Responsable funcional, supervisores, solicitantes y equipo de proyecto. | Requerimientos validados. |
| Revisión de módulos existentes | Comparar las pantallas disponibles con la operación esperada. | Usuarios clave, QA y equipo técnico. | Listado de brechas, mejoras y ajustes. |
| Definición de roles | Establecer permisos de Administrador, Solicitante, Supervisor y Tablero. | Responsable funcional, seguridad y equipo técnico. | Matriz de permisos autorizada. |
| Pruebas funcionales | Ejecutar casos de alta, asignación, seguimiento, conclusión y administración. | QA, usuarios clave y equipo técnico. | Incidencias documentadas y correcciones validadas. |
| Capacitación y despliegue | Presentar operación final, soporte y criterios de uso. | Usuarios finales y administradores. | Usuarios preparados para operar. |

Se recomienda trabajar con reuniones periódicas de seguimiento, un backlog centralizado y responsables definidos para cada acuerdo. Las decisiones que modifiquen el alcance deberán registrarse y aprobarse antes de su implementación.

# 12.0 Riesgos iniciales y consideraciones

| Riesgo / Consideración | Impacto posible | Acción preventiva |
| --- | --- | --- |
| Categorías o catálogos incompletos | Clasificación y asignación incorrecta de tickets. | Validar categorías, personal, proveedores, estatus y usuarios antes del despliegue. |
| Roles y permisos no definidos | Acceso insuficiente o excesivo a información y funciones. | Construir y aprobar una matriz de permisos. |
| Proceso de atención no homologado | Uso inconsistente entre áreas y pérdida de trazabilidad. | Documentar el flujo estándar desde registro hasta conclusión. |
| Datos de ubicación incorrectos | Retrasos para localizar al solicitante o al equipo. | Definir campos obligatorios y validar catálogos de edificio, piso y área. |
| Falta de capacitación | Errores de captura, baja adopción o uso incorrecto. | Realizar sesiones por perfil y entregar material de apoyo. |
| Evidencia insuficiente | Dificultad para diagnóstico, auditoría o seguimiento. | Establecer reglas de carga de archivos y descripción mínima. |
| Duplicidad de categorías o nombres | Confusión en reportes y selección de incidencias. | Homologar nombres oficiales antes de liberar la plataforma. |
| Ambientes sin control de cambios | Diferencias entre QA y producción. | Definir estrategia de versiones, despliegue y validación posterior. |
| Exposición de credenciales | Acceso no autorizado al sistema. | Restringir la distribución de usuarios de prueba y rotar contraseñas. |

# 13.0 Firmas

Con la firma de este documento, las áreas participantes confirman el conocimiento del objetivo, alcance inicial, roles y dinámica de trabajo planteados para el proyecto PAMTICS.

| ELABORA / REVISA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| __________________________________ Nombre y cargo Equipo de Proyecto | __________________________________ Nombre y cargo Área responsable / Patrocinador |

****************************** FIN DEL DOCUMENTO ******************************