Reporte de actividades

y requerimientos

Proyecto:

Sistema del Registro Público Único

Perfil: Tester QA

Noviembre 2023

Autor:				INAP

Fecha de creación:		27 de noviembre, 2023

Última modificación:		27 de noviembre, 2023

Documento de Referencia:	N/A

Versión:			V.1

Sistema del Registro Público Único

(SRPU)

- OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Revisión, análisis y documentación del Sistema del Registro Público Único desarrollado a nivel federal, que permite recepción, tramite y resolución de las solicitudes de inscripción, modificación, cancelación y cualquier otro tramite relacionado con el Registro Público Único.

Definición de aparados necesarios para replicación de sistema a nivel estatal con el mismo propósito mencionado anteriormente.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Navegación general en portal federal para conocer alcance, detalle y funcionalidad del mismo.

- Levantamiento de requisitos técnicos por parte del sponsor para desarrollo de sistema.

- Conocimiento de estructura general de navegación en el sistema federal.

- Propuesta inicial para diseño de mockups de sistema.

- Propuesta de navegación para sistema solicitado.

- VENTAJAS

- Replicación de funciones de sistema federal aplicado a nivel estatal.

- Propuesta contemplara funciones UX modernas.

- Se pretende desarrollar el sistema con marcos de desarrollo modernos.

- Diseño de sistema basado en modelo One Page.

- Propuesta de navegación de sistema basado en necesidades del usuario.

- REQUERIMIENTO

- El sistema debe ser capaz de gestionar usuarios ligados a firma electrónica.

- Se pretende recrear funcionalidades del sistema federal a nivel estatal.

- Levantamiento de requerimientos será mediante equipo técnico de trabajo de la lic. Rosalba.

- Propuesta de mockups iniciales para validación de diseño.

- Pantalla de configuración del sistema

- DESGLOSE DE ACTIVIDADES

|  | Actividades | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reunión Avance Diario 06/11/23 al 27/11/23 | Tester QA |
| 2 | Retesting Observaciones solicitud de Pruebas Crédito simple Corto Plazo - Firma Electrónica | Tester QA |
| 3 | Retesting Crédito simple Corto plazo - Firma Electrónica | Tester QA |
| 4 | Reporte mensual Noviembre | Tester QA |
| 5 | Matriz de Pruebas para Usuarios Pruebas Corto Plazo |  |
| 6 | Pruebas Crédito Simple Corto plazo Firma Electrónica usando los 4 usuarios correspondientes con el proceso completo. Estatus Autorizado |  |
| 7 | Atención Retesting SGCM-1121 Observaciones Financiamiento y Obligaciones, Consulta de Solicitudes de Crédito Simple Corto Plazo |  |
| 8 | Actualización de guías |  |
| 9 | Elaboración de Guías de Uso Consulta de Solicitudes | Tester QA |
| 10 | Elaboración Guías de Usos e.firma y Cancelaciones |  |
| 11 | Proceso Observaciones Modulo Cancelaciones |  |

2 Ilustración: Retesting Observaciones solicitud de Pruebas Crédito simple Corto Plazo - Firma Electrónica. Flujo completo de los usuarios revisor, validador y autorizador

3 Retesting Crédito simple Corto plazo - Firma Electrónica

5 Ilustración Matriz de Pruebas para Usuarios Pruebas Corto Plazo

6 Ilustración: Pruebas Crédito Simple Corto plazo Firma Electrónica usando los 4 usuarios correspondientes con el proceso completo. Estatus Autorizado

7 Ilustración: Atención Retesting SGCM-1121 Observaciones Financiamiento y Obligaciones, Consulta de Solicitudes de Crédito Simple Corto Plazo

8 Ilustración Actualización de guías

9 Ilustración Elaboración de Guías de Uso Consulta de Solicitudes

10 Ilustración Elaboración Guías de Usos e.firma y Cancelaciones

11 Ilustración Proceso Observaciones Modulo Cancelaciones

- FIRMAS

| ELABORA | AUTORIZA |
| --- | --- |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Responsable de Tecnologías de Información |

********************************FIN DEL DOCUMENTO******************************